隆尧县广播电视台

直播卫星“户户通”配套资金绩效自评报告

- 项目概况

（一）政府战略规划或目标

为贯彻落实党的十九大和省、市、县委全会精神，以满足人民对美好生活向往的需求，让人民享有健康丰富的文化生活为出发点，以提升广播电视公共服务水平、实现城乡广播电视公共服务均等化为目标，依托广播电视直播卫星和地面数字电视等现代化传输发射技术，有效提高农村广播电视实际入户率，丰富广播电视节目的内容。

（二）单位工作目标

2019年基本完成省市下达给我县广播电视直播卫星“户户通”工程的安装建设任务；通过中星9号直播卫星传输，为广大农民群众免费接收直播卫星上的50余套广播电视节目和本地电视节目，并自动接收发生重大自然灾害时的应急广播信息，根据用户需求可接听拨打电话以及负责浏览查看新闻、气象、科技、农贸等信息；同时建立“户户通”长效机制，确保户户通“长期通”。根据国家广电总局要求，我县有线电视网络未通达的农村地区为本工程实施范围。

（三）项目基本情况

广播电视直播卫星“户户通”工程是由中宣部批准、国家广电总局实施的一项惠民工程，本项目为了加快广播电视公共服务城乡一体化进程,彻底解决我县广大农村群众看电视难的问题，按照国家统一部署，根据冀办字【2014】46号文件精神和《邢台市人民政府办公室关于切实做好广播电视直播卫星“户户通”惠民工程建设工作的通知》要求和隆办字【2018】104号中共隆尧县委办公室、隆尧县人民政府办公室关于印发《隆尧县广播电视直播卫星“户户通”工程建设实施方案》的通知，结合我县实际开展实施的。直播卫星和地面数字电视双模接收设备400元/套,所需资金采取分级投入的办法解决。其中中央财政按照100元/套的标准安排奖补资金,省级财政按照100元/套的标准安排配套资金,县财政按照100元/套的标准安排配套资金，受益农户个人负担资金100元/套。2018年县财政已拨付1万户配套资金100万元。2019年预算安排1万户配套资金100万元，用于继续发展“户户通”工程。

- 项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标：实施“户户通”工程建设，最大限度地扩大广播电视在农村的有效覆盖率，确保党和政府的声音传入千家万户。

年度目标：计划发展用户1万户，有效提高农村广播电视实际入户率，丰富广播电视节目。

（二）项目绩效指标设定情况

质量指标：购置质量合格率100%优、91%-99%良、81%-90%中、80%以下差。

购置验收通过率100%优、91%-99%良、81%-90%中、80%以下差。

效果指标：发展用户数9000户以上优、8001-8999户良、6001-8000户中、6000户以下差。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

- 计划制定和落实情况

一是加强组织领导。广播电视直播卫星“户户通”工程是让党和政府的声音进入千家万户的便捷通道，是实现广播电视公共文化服务均等化的有效途径，是我县重大民心工程之一。为强化领导，成立隆尧县广播电视直播卫星“户户通”工作领导小组(名单附后)，负责领导协调全县“户户通”工程建设的组织实施、督查指导、推进落实等工作。

二是强化舆论引导。通过新闻媒体报道、印发宣传材料、入户宣讲等形式，广泛宣传“户户通”工程的目的意义、相关政策、功能模式和建设进度，广泛宣传直播卫星系统具有的覆盖范围广、系统容量大、广播质量高、抗干扰能力强等优点，努力做到家喻户晓、深入人心，为“户户通”工程建设营造良好的社会环境和舆论氛围。

三是精心组织施工。县广播电视台要指导邢台广视电气安装工程有限公司，合理安排建设工期，精心组织施工;建立工程建设进度通报制度，每月1日前将月报表报送领导小组办公室;要加强设备质量和安装调试监管，确保工程质量。

四是积极帮扶。把“户户通”工程作为文化扶贫、智力扶贫和脱贫致富奔小康的重要举措和重要任务，鼓励和发动帮扶单位和干部主动为贫困村、特困户和残疾人捐助建设费用，鼓励和发动社会爱心团体积极为特别贫困、家中无电视机的农户和残疾人捐配电视(新旧皆可)，扩大我县群众能收听收看到广播电视节目范围。

- 执行绩效监控情况

通过广播、电视、互联网、条幅标语、农村大喇叭、入户宣传等多种形式广泛宣传,使群众明白安装使用“户户通”的目的和意义、功能和优势,明白“户户通”惠民工程给农民群众带来的实惠;使群众知道“户户通”设备政府补贴多少钱,群众出多少钱;使群众清楚“户户通”设备的技术特点、管理要求、操作使用要领。自开展卫星直播“户户通”工程以来，我县依照党委领导、政府主导，群众自愿，广播电视台主抓、乡镇及村组落实、各方协调、通力合作的工作原则，截止2019年底完成了19346户安装任务，可接收50余套电视节目

- 资金管理情况

该项目资金年初预算100万元，财政拨入资金100万元，项目实际支出100万元，资金结存0万元。

- 绩效管理制度建设及执行情况

本部门制定了项目绩效管理制度并严格按照执行。

- 风险管理情况

无

- 项目绩效自评组织情况

- 项目自评组织情况

隆尧县广播电视台按照《隆尧县县级部门绩效自评办法》（隆财〔2020〕28号）的相关要求，成立以台长为组长的自评小组，设计评价指标，制定绩效自评工作方案，认真开展项目绩效自评工作。

- 项目评价结果

该项目得分98分，绩效评价结论为优秀。通过实施该项目，极大地提升了隆尧电视台节目的覆盖率和收视率，很好的宣传了县委、县政府的中心工作，为基层群众送去了丰富的精神食量，得到了社会各界人士的认可。

- 项目存在的问题、改进工作的意见及建议

加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据项目的特点，研究制定更为科学、合理的绩效指标体系，有针对性地加强对资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。