隆尧县发展和改革局

关于城区和经济开发区无线局域网（WIFI）项目绩效评价的自评报告

一、项目概况

为贯彻落实《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于加快推进无线局域网(WiFi)建设和免费开放的通知》(冀办字)［2016］44号)文件精神，推进我县公共场所无线局域网(WiFi)建设和免费开放，提升城市服务功能，满足人民日益增长的信息服务需求，按照《邢台市无线局域网(WIFI)建设和免费开放工作实施方案》的要求，2017年底前实现县城公共区域WiFi全覆盖和免费开放。我县共建设室内外WiFi点位102个，总投资230.22万元。该项目于2017年7月动工，2017年9月全部建设完成并投入使用。项目完工并经过第三方验收后，我局2018年支付工程款61.699万元，2019年支付168.521万元。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

项目建成后，在县城主城区内建成布局合理、运行平稳、安全可靠、公众感知良好的WiFi网络；初步形成政府引导、市场化运作、可持续发展的运行机制；在政务、商务、生活等领域得到广泛应用，促进网络信息经济快速发展。2017年底实现县城主城区公共区域wiFi全覆盖和免费开放。引导和推进大型商场、购物中心、繁华商业街区、专业市场等商业场所和酒店，以及金融、保险、证券等金融服务机构、邮政服务等商业性服务场所实现WiFi全覆盖。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

按照省、市时间节点要求，完成项目建设并通过验收。县城及开发区公共区域可以免费上网，受到大家一致欢迎。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

项目已完成既定的绩效目标。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

原计划项目建设完成后，先期满足政府公益宣传，文明城市和应急服务的需求。从开通第二年开始，引入第三方运营，并由其承担光纤租赁费和运营维护费用。

截止目前尚未能成功引入第三方运营。

建议继续由县财政承担光纤租赁费和运营维护费用。