河北省隆尧县冀财预[2020]72号/2021年革命老区项目/小孟村道路翻修项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目根据冀财预[2020]72号文件精神下达120万省补资金，冀财预[2021]30号文件精神下达6.9682万元。此项目列入2021年相应支出功能分类和支出经济分类科目，并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。2021年项目通过公开招标的方式进行采购，中标单位为邢台东明建筑安装有限公司，中标金额121.6582万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

项目实施后根据建设进度分期分批据实报帐，工程款拨付必须有主要领导、分管领导、项目监理三方签字。建立项目档案，进一步提高老区建设资金的使用效益。按照项目施工合同要求，目前已拨付项目工程款126.9682万元。

在项目资金核算过程中，项目资金的使用严格按照《革命老区专项转移支付资金管理办法》执行，做到专款专用。严格按照项目资金管理制度，项目资金在相关资料完备后，由镇相关领导签字后，通过财政一体化管理系统将项目资金拨付到施工单位，确保了项目资金的运行安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

（1）项目完成情况

项目涉及小孟村内6条混凝土路，总长度为3533米，共翻修铺设5厘米沥青路面17278平方米。

（2）完成及时性

项目计划实施时间是2021年4月16日-2021年5月30日，实际完工时间是2021年5月7日，项目按计划时间完成。

（3）项目完成质量

项目已建设完成为水泥路面，小孟村内6条混凝土路，总长度为3533米，共翻修铺设5厘米沥青路面17278平方米。工程完工后，于2021年5月25日----2021年5月29日，由河北卓成招标咨询有限公司对项目进行了审核，报审额为121.6582万元，审定额为121.3082万元，审减额为0.35万元。

- 绩效指标完成情况分析。

（一）该道路改建项目质量完成情况乡村新建改建水泥（沥青）路面积、里程、厚度情况：项目以工程量清单为准，已完成小孟村内6条混凝土路，总长度为3533米，共翻修铺设5厘米沥青路面17278平方米。

（二）实行招投标，有资质的招投标公司组织实施，评标程序是否规范，是否有中标通知书和施工合同：通过公开招标的方式进行采购，中标单位为邢台东明建筑安装有限公司。有中标通知书施工合同。

（三）隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目的社会效益及经济效益近年来在隆尧县政府的大力支持下，机动车辆不断增加，固城镇小孟村道路翻修项目在一定程度上增加了通行运输能力，适应了新形势下的交通需求。革命老区项目完成投入使用后，使该区形成了良好的居住环境，有效改善了该地区基础设施条件，方便了当地居民生活、出行；道路的修建贯通，改善了投资环境，提高了土地等级，促使隆尧县产业发展条件明显改善，项目建设具有深远的社会意义和间接经济效益。

（四）道路改建项目工程报价与市场价格的对比：该项目预算控制在招标确定的成本内，各项价格为市场控制价。

（五）项目可持续性：随着隆尧县的加速发展，老旧道路规划及基础设施已经无法满足发展的需要，固城镇政府不断加大基础设施建设资金的投入；项目资金来源于财政预算，后期管理维护资金也可以满足项目持续运行的需要。

（六）道路改建够对当地自然生态环境带来的影响：革命老区项目建设完成投入使用后，道路硬化和照明设施得到了改善，沿街整洁美观，改变了城乡村面貌。

（七）社会公众满意度：通过隆尧县固城镇小孟村道路翻修项目周围商户及居民问卷显示，共发放30份问卷调查，非常满意26人，比较满意4人，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1、项目村在工程安排方面缺乏超前意识 与新农村建设的要求有一定差距。

2、在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确。

下一步改进措施:

1、合理、严谨量化项目实施目标，落实好项目方案实施细则

2.严格履行工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规

3.加强管理制度的执行力度。

4.及时了解所需材料的市场价格，合理估算浮动区间，确保采购的合理合规

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为转移支付绩效自评工作的责任主体和实施主体，固城镇人民政府高度重视，认真组织，加强绩效自评结果的审核分析，按时间节点高质量完成相关工作，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。从审批局批示科研报告、初步设计概算批示、招标公告，候选人资格公示、中标公示，各项工作都进行了公开公示。

五、其他需要说明的问题

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表