河北省土地出让金/农村公墓奖补项目

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本项目根据县政府批复（隆政函【2020】91号）此项目列入2021年相应支出功能分类和支出经济分类科目，施工单位为邢台庄宇建筑工程有限公司，中标金额60万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

项目实施后根据建设进度分期分批据实报帐，工程款拨付必须有主要领导、分管领导、项目监理三方签字。建立项目档案，进一步提高老区建设资金的使用效益。按照项目施工合同要求，目前已拨付项目工程款60万元。

在项目资金核算过程中，项目资金的使用严格按照《革命老区专项转移支付资金管理办法》执行，做到专款专用。严格按照项目资金管理制度，项目资金在相关资料完备后，由镇相关领导签字后，通过财政一体化管理系统将项目资金拨付到施工单位，确保了项目资金的运行安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

（1）项目完成情况

公墓占地面积11.8亩，修建围栏（水泥）816米，砖泥围墙13米。双开木大门1个，石狮子1对，石凳8个，硬化6公分厚路面2394平方米，硬化10公分厚路面1102平方米，建设穴位100个，建设门岗室、档案室共2间，男女厕所各一个。已全部绿化。

（2）完成及时性

项目计划实施时间是2022年6月28日-2020年7月29日，实际完工时间是2020年7月29日，项目按计划时间完成。

- 绩效指标完成情况分析。

（一）公墓占地面积11.8亩，修建围栏（水泥）816米，砖泥围墙13米。双开木大门1个，石狮子1对，石凳8个，硬化6公分厚路面2394平方米，硬化10公分厚路面1102平方米，建设穴位100个，建设门岗室、档案室共2间，男女厕所各一个。已全部绿化。

（二）隆尧县土地出让金/农村公墓奖补项目的社会效益及经济效益近年来在隆尧县政府的大力支持下，土地出让金/农村公墓奖补项目在一定程度上适应了新形势需求。公墓完成投入使用后，使该区形成了良好的公益环境，有效改善了该地区基础设施条件，改善了投资环境，提高了土地等级，促使隆尧县产业发展条件明显改善，项目建设具有深远的社会意义和间接经济效益。

（四）公墓项目建设报价与市场价格的对比：该项目预算控制在招标确定的成本内，各项价格为市场控制价。

（五）项目可持续性：随着隆尧县的加速发展，公益性公墓规划及基础设施发展的需要，固城镇政府不断加大基础设施建设资金的投入；项目资金来源于财政预算，后期管理维护资金也可以满足项目持续运行的需要。

（六）公益性公墓对当地自然生态环境带来的影响：公益性公墓项目建设完成投入使用后，得到了群众一致好评。

（七）社会公众满意度：通过隆尧县土地出让金/农村公墓奖补项目周围商户及居民问卷显示，共发放30份问卷调查，非常满意26人，比较满意4人，群众满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1、项目村在工程安排方面缺乏超前意识 与新农村建设的要求有一定差距。

2、在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确。

下一步改进措施:

1、合理、严谨量化项目实施目标，落实好项目方案实施细则

2.严格履行工程项目基本建设程序，保障项目程序合法合规

3.加强管理制度的执行力度。

4.及时了解所需材料的市场价格，合理估算浮动区间，确保采购的合理合规

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

作为项目绩效自评工作的责任主体和实施主体，固城镇人民政府高度重视，认真组织，加强绩效自评结果的审核分析，按时间节点高质量完成相关工作，确保绩效自评结果内容完整、真实可靠。从审批局批示科研报告、初步设计概算批示、招标公告，候选人资格公示、中标公示，各项工作都进行了公开公示。

五、其他需要说明的问题

附：项目绩效目标自评表