尹村镇人民政府

土地出让金/民兵训练基地建设

项目绩效评价自评报告

- 项目概况

- 项目名称：隆尧县民兵训练基

- 建设地址：隆尧县尹村镇东候村北

- 建设规模及主要内容：项目占地面积40000平方米(合约60.00亩)，主要建设民兵训练综合楼一栋；餐厅一座；门卫一处；大门、围墙、靶场挡靶墙、道路及硬化、绿化、市政管网、消防、安全等配套设施建设。

- 建设期限：2020年8月至2021年3月。

6、总投资及资金来源：总投资估算1158万元，全部为建设投资。本年计划投资700万元，资金来源为隆尧县县财政资金。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

| 总目标 | 在2021年完成该工程 |
| --- | --- |
| 年度目标 | 在本年年末保质保量完成工程 |

- 工作活动(项目)绩效指标设定情况。

| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目通过验收数量÷项目参与验收数量×100％ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量指标 | 按—定的质量评定标准进行评分 |
|  |  | 成本指标 | 项目中行政运行成本÷财政-般预算支出×99％ |
|  |  | 时效指标 | 工程每阶段完工时间÷项目总体要求工期×100％ |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | (项目实施后的单位产出指标－项目实施前的单位产出指标)÷财政投入 |
|  |  | 社会效益指标 | (项目实施后受益的人口数量－实施前受益人口)÷财政投入 |
|  |  | 环境效益指标 | 现期农村环境保护和污染防治项目数－前期农村环境保护和污染防治项目数 |
|  |  | 可持续发展效益指标 | 后续招商引资效果 |

- 调整情况。

无

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，是否按实施计划具体落实。

（二）执行绩效监控情况。说明工作活动(项目)执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。

（1）建立项目工作群。为提高工作效率，保证 24 小时随时沟通，及时协调各单位现场评价。

（2）资料收集与核查。对项目实施单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时要积极利用各种公开的数据资料，与项目实施单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（3）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

为保障项目资金用实、用好、发挥效能，我镇政府严格按照批准的项目和资金计划执行，专项资金实际到位率100%，未影响项目进度不存在截留或挪用专项资金，并执行了国家统一的会计制度，相关会计信息真实、准确、完整、规范，严格执行了财务管理制度。

- 绩效管理制度建设及执行情况。说明工作活动(项目)绩效管理制度建设和执行情况。

- 听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度、组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。

- 实地勘察。对项目质量等进行查验，对产出的效果进行了解，并在现场勘查记录表进行登记。

3）资料核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

4）问卷调查。以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题，进行相关原因分析。

5）形成现场绩效评价结果。对现场评价全覆盖的项目评价情况进行梳理、汇总，通过汇总各项目实施单位现场评价情况，形成项目现场绩效评价结果。

6）形成绩效评价最终结果。

（五）风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。

在项目实施阶段，从项目单位考虑，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等：经济风险表现为工程资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况，如地下存在文物古迹、地震等。

项目单位自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：

(1)对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策时，必须先由专家小组论证。

(2)项目实施过程中，结合项目的实际情况，项目单位直接指定具有相应资质的监理单位全过程进行监督，规范其建设行为。

(3)防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析。

(4)避免自然风险影响，结合工程所在地的实际情况加强对关键点的控制。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

1）对基础数据与资料的复核。

2）修订初始评价技术方案。

3）对所收集的资料进行全面分析的基础上， 对绩效目标实现程度，对项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。

4）针对项目绩效与存在问题进行综合分析， 形成评价结论、 发现问题及形成相关建议。

5）组织人员家对阶段性工作成果或评价中的关键问题进行评审。包括：指标体系的调整，评价结论分析，发现问题和建议等。

6）撰写评价报告初稿

（二）工作活动(项目)评价结果。

通过项目实施单位自评、现场评价和人员评价，按 3：3：4 的

权重进行综合，项目综合评价得分83.54分，绩效等级良好。

- 工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

- 工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

- 项目实施单位不能按要求及时提交材料。 由于多数项目实施单位承办人员身兼数职，之前对《绩效评价指标体系》 不了解，平时未注意资料的留存，导致不能及时按要求提交资料，普遍存在缺少项目执行、产出、效果资料情况。

- 通过现场评价，了解到项目实施单位的项目人员存在更换的情况，因项目资料的交接、人员到位等问题，导致项目执行方面存在偏差。

- 工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

针对项目实施单位的项目人员存在更换的情况，建议项目实施单位立项申请时提供2人以上项目负责人员，保证人员的变动不会导致项目实施的中断。

2022年3月10日