隆尧县财政局

2021年财政项目评审费项目绩效评价

自评报告

- 项目概况

（一）政府战略规划或目标。

为进一步加强财政支出管理，规范财政投资评审行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府投资条例》、《财政投资评审管理规定》、《河北省政府投资管理办法》等有关法律法规和制度规定，结合我县实际，制定了《隆尧县财政投资项目预算评审暂行办法》。经县政府第38次常务会议研究通过，2021年5月19日，隆尧县人民政府印发隆政字﹝2021﹞9号《关于印发隆尧县财政投资项目预算评审暂行办法的通知》。

（二）单位工作目标。

根据《办法》第二条规定，财政部门对财政性资金投资项目的预算内容进行评价与审查，以达到加强财政支出管理，规范财政投资评审行为，提高财政资金使用效益的目标。

（三）项目基本情况。

1、项目背景资料。

项目名称：财政项目评审费。

项目主要内容：委托第三方评估机构对财政预算安排的单项投资额度200万元及以上基本建设项目和50万元及以上大型修缮维护项目，并且符合政府投资占比40%以上条件的，或纳入政府债务管理的县级政府投（融）资项目进行财政投资预算评审。

项目实施依据：《隆尧县财政投资项目预算评审暂行办法》。

资金分配及历年安排情况：2021年预算安排资金115万元用于项目评审委托业务费支出。2016年至2019年每年预算安排100万元，2020年预算安排70万元。

2、项目可行性、必要性、有效性及其论证过程。

财政投资评审通过运用科学的方法对项目的支出进行准确预算，加强了资金运用的合理化，使得支出透明、真实，减少了虚报资金现象的发生；通过对工程预算项目的全面系统检查和复核，及时发现存在的问题，更加合理地确定造价，达到了有效控制财政投资的目的，保证项目目标的实现。该项目的实施，有效降低了财政投资的风险，提高了财政资金的使用效率，取得了良好的社会效益。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况。

设定项目年度总目标2个：

（1）完成本年度财政投资项目评审，成本控制在预算范围内；

（2）按时支付评审费用。

（二）项目绩效指标设定情况。

（1）设定产出指标4个：

数量指标：评审项目数量≥50个；

质量指标：出具的评审报告合格率≥90%；

时效指标：评审费用支付率≥90%；

成本指标：全年支出≤115万元。

（2）设定效益指标1个：

经济效益指标：项目预算审减率≥5%。

（3）设定满意度指标1个：企业满意度≥80%。

（三）调整情况。

无。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

年初制定了全县财政投资项目评审工作计划，按照全县重点工作安排推进落实。

2021年度，隆尧县财政局共委托第三方评审中介机构对全县71个政府投资项目进行了项目预算审核，对项目的真实性、准确性进行审核，并出具了完整的评审报告，共计审核项目金额79993.28万元，审定项目金额74144.77万元，审减项目金额5848.51万元，审减率达到7.31%。

（二）执行绩效监控情况。

预算批复后，我单位及时制定细化绩效目标，全力推进项目实施，配合县财政部门认真进行项目绩效监控，收集并分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。

7月份和12月份，分别集中对1-6月份、1-12月份绩效目标实现程度和预算执行情况开展了绩效监控汇总分析，采取听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式重点对该项目进行了绩效运行监控，形成了绩效监控报告，填写了《县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》。

（三）资金管理情况。

财政投资评审费预算资金115万元，截至2021年12月底已支出115万元，经费到位率达到100%。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

认真落实上级绩效管理相关制度，细化内控制度，强化管理执行，确保严格落实到位。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

2022年3月7日至11日，我局2021年项目支出绩效评价工作按照《隆尧县财政局绩效管理评价工作实施方案》，坚持“公开、公平、公正”原则，以自我评价为基础，由县财政局统一组织安排，项目股室分级实施。成立了由单位财务负责人担任组长，由一名财务主管和一名科长为成员的项目自评小组，负责项目的绩效自评，确保自评工作的客观、真实、全面。

评价内容包括绩效目标设置（目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量）和完成情况（预算单位整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标）；预算实施、资金使用和项目管理情况；执行财经纪律情况等。

（二）项目评价结果。

根据相关要求，对照绩效目标和相关指标，经认真自评，该项目得分100分，属于优秀等次。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。

一是财政投资项目评审因财政投资项目的数量和金额不确定，存在年初预算安排资金与实际工作开展所需资金不匹配的风险，导致支出进度缓慢或无法足额支付相关费用。二是绩效指标设置较少、不全面。

（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

一是要进一步强化与项目实施单位的沟通配合，细化年初工作计划和年初预算安排。二是要增加、细化绩效指标。