隆尧县交通运输局

关于“1+20”政策落实情况的报告

今年以来，县交运局坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示要求，抢抓政策机遇，用足用好各项惠企、便民政策，全力以赴推动交通运输领域经济发展。

一、具体落实情况

（一）思想重视狠抓措施落实。在充分认识上级落实稳经济一揽子政策措施的重大意义的基础上，迅速将思想和行动统一到省市有关要求和县委、县政府的决策部署上来。

（二）全力保障综合交通网络畅通。在总结前阶段疫情防控和保通保畅工作经验基础上，进一步提升常态化疫情防控和保通保畅能力。对来自疫情低风险地区货运车辆的防疫通行限制全面取消,对来自或进出疫情中高风险地区所在地市的货运车辆落实“即采即走即追”制度,抗原检测为阴性的立即放行。加强一线业务人员的培训,及时准确掌握管控通行政策,严防“一刀切”劝返和“层层加码”等问题。严格落实查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码等通行管控措施。发挥科技力量支撑，充分利用大货车智能车牌识别系统，全天候监控进入县域的大货车运营情况，对中高风险地区来车及时推动相关乡镇采取管控措施，确保管控到位。目前，全县公路网络畅通无阻。

（三）大力开展交通基础设施建设。一是积极推进启动国道515隆尧段建设工程。该工程全长12.4公里，估算总投资3.5亿元，防洪、安评、地灾、压矿和环评报告等前期工作已完成，正在进行工程组卷，力争年内启动工程建设。二是谋划启动省道德昔线绕城工程。该工程全长31.327公里，估算总投资10.7624亿元，经过我们持之以恒的争跑，该工程已列入省交通运输厅“十四五”交通建设规划，并列为靠前实施的重点工程，近期市局已启动勘察设计，计划年底前完成工可，上报交通厅批准，2023年正式启动建设。三是全力推进邢衡高速邢台段增设滏阳互通及连接线项目。该项目位于巨鹿县西郭城镇东郭城村西南角，总投资约3.35亿元，目前该项目已完成立项批复，正在加快推进前期工作。四是在优化干线公路网的基础上，进一步完善优化农村公路路网结构，2022年度新、改建农村公路24公里，总投资3600万元，惠及全县21个村。目前已完工10个，剩余9个正在有序推进，计划9月底全部完工。

（四）深入基层助企纾困。班子领导带头深入分包的28家重点运输企业开展开展纾困帮扶活动。利用公众号、发放明白卡等多种形式，加大政策宣传力度，细化政策措施，确保客货运输企业了解政策。累计深入企业30余家，发放政策明白卡1000余份。为道路客运、出租车、城市公交、运输场站等企业车辆免费配发内创口罩、创可贴、医用纱布、手套、碘酒棉签等急救物品的医疗急救包。真正减轻企业发展负担，增加企业发展活力，提升人民群众便捷出行满意度。

（五）积极推进落实油价补贴政策。及时对农村客运企业和符合条件的出租车、城市公交企业进行统计上报。对上级下发的资金及时拨付，目前，对新能源公交车已发放补贴252.9114万元。

（六）实行营运车辆年审业务“延期办”。对营运车辆逾期未年审的，统一延迟3个月办理期限，延期办理期间，对营运车辆未年审的不予处罚。

（七）全面推行城市公交优惠政策。1、残疾军人、现役军人、退伍军人凭有效证件免费乘车。2、65周岁以上老人凭有效证件免费乘车。

二、下一步工作

下一步，我局将坚定信心、迎难而上，鼓足干劲、攻坚克难，以超常规力度和举措，全力以赴推动交通重点项目建设，高效统筹好疫情防控和物流保通保畅，坚决维护行业大局安全稳定，为党的二十大胜利召开贡献力量。

2022年9月6日