隆尧县发展和改革局

2021年隆尧县粮油质检站项目绩效

自评报告

- 项目情况

为加强我县粮食质量安全检验监测体系建设，着力解决粮食质量安全检验监测能力不足、基层粮食质检机构严重缺失问题，进一步提升全县粮食质量安全监管水平，保障粮食质量安全，根据《国家粮食局 财政部关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔2017〕180号）和《财政部 粮食和物资储备局关于报送“优质粮食工程”三年实施方案的通知》（财建〔2018〕410号）要求，统筹考虑辖区内人口、粮食产量、机构布局、自筹资金能力等情况，结合我县粮食流通产业发展实际，县政府很是重视，召开专门会议研究部署此项工作，确定新建一家县级粮油质检站。

- 项目的资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况

项目总投资：375万元，其中中央财政补贴100万元，省财政补贴100万元，县财政补贴175万元。2020年中央和财政200万资金已全部到位，县财政资金已到位100万元。2021年到位资金75万元。

- 项目资金管理及使用情况

县级粮油质检站，是依托国有企业建设的质检机构，省级以上补助标准200万元；其中中央财政补助资金100万元和省级财政补助资金100万元，主要用于配置检验仪器设备、实验室配套基础设施建设、移动检验扦样及样品传递工具等；地方财政补助175万元，主要用于配套基础设施及实验室建设。

- 项目组织实施情况

中央和省级财政补助资金下达后，县粮食部门向财政部门提出资金拨付申请，同时须提供县审计部门出具的竣工审计报告、市级粮食部门出具的项目验收报告，县财政将资金拨付县粮食部门，再由县粮食部门将资金拨付项目单位。

- 项目绩效目标完成情况

项目实施过程中，按照财政部 国家粮食和物资储备局《关于开展“优质粮食工程”实施情况绩效评价的通知》（财建〔2018〕196号）及省、市相关文件精神，开展绩效评价，避免工作环节出现缺项漏项，以有效措施推进建设项目按进度如期完成。评价采用百分制，根据评价总分，分四个等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。项目建设绩效评价分值如下：

项目建设绩效评价分值表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 见证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 实施方案 | 4 | 制定年度实施方案 |
|  |  | 国家备案 | 2 | 备案文号 |
|  |  | 资金分配 | 5 | 资金批复文件 |
|  |  | 绩效评价体系 | 5 | 制定绩效评价方案 |
| 项目管理 | 20 | 成立领导小组 | 5 | 成立文件 |
|  |  | 制定资金管理办法 | 5 | 制定办法 |
|  |  | 落实地方资金配套 | 10 | 按到位比例计算得分 |
| 体系建设 | 17 | 明确年度建设单位 | 3 | 省局批复文件 |
|  |  | 中央资金用途 | 4 | 明确购置仪器设备 |
|  |  | 建设单位技术方案 | 10 | 制定仪器设备清单和技术参数 |
| 实施招标 | 20 | 招标代理 | 5 | 委托代理合同 |
|  |  | 方案论证 | 5 | 专家论证意见 |
|  |  | 实施招标 | 10 | 确定中标商 |
| 供货安装 | 17 | 签订合同 | 8 | 采购合同 |
|  |  | 按期供货 | 9 | 按到期时限计分 |
| 竣工验收 | 10 | 预算执行进度 | 5 | 预算进度达到100%（5分）； 预算进度达到80%-99%（4分）； 预算进度达到60%-80%（3分）； 预算进度达到30%-60%（2分）； 预算进度在30%以下（1分）； 未开始相关工作（0分） |
|  |  | 验收 | 5 | 验收报告 |

- 存在的问题及建议

项目建成后结合我县粮食产量、流通量、储存量、消费量、检验监测业务量等实际情况，坚持需求导向，统筹确定检验监测机构数量、布局、总体和年度建设方案。以发挥作用效能为立足点，加大对检验监测机构薄弱环节的指导、协调和扶持力度，补齐短板。

2022年3月16日