隆尧县魏家庄镇人民政府

2021年魏家庄镇道路建设项目绩效评价

自评报告

- 项目概况

本项目根据冀财预[2020]72号文件精神下达90万省补资金。此项目列入2021年相应支出功能分类和支出经济分类科目，并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。2021年项目通过公开招标的方式进行采购，中标单位为河北致和大宇建设集团有限公司，合同金额80.552913万元。

（一）政府战略规划或目标。

总目标：隆尧县魏家庄镇人民政府为镇政府工作部门，机构规格正科级，位于隆尧县魏家庄镇魏家庄村迎宾路47号，镇政府主要职能：⑴制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。⑵制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。⑶负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。⑷按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑸抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑹完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位工作目标。

确保项目按时完工，项目按照图纸设计要求施工验收合格，经审计机构审计达到施工工程量，以最短的时间交付村民使用，提升村民同行便利，美化村环境。

（三）工作活动(项目)基本情况。

魏家庄镇道路建设项目，位于隆尧县魏家庄镇东庄头村，该项目道路总长600米，硬化面积3276.6平方米，按照6米单悬臂照明路灯50盏。施工内容主要包括原路面拆除、坡道拆除、路边砖拆除、路边水泥路拆除、水泥台拆除、新建水泥路面、路灯安装等。施工单位：河北致和大宇建设集团有限公司；监理单位：河北鑫德顺工程项目管理有限公司。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。

总目标：项目建成后，提升了村内道路通行的舒适性，改善晴天一身土，雨天一身泥的现状道路条件，有效降低了车辆通行时的效率以及扬尘，进一步改善了农村生活环境，提高了老区人民的生活质量。该项目的建设受益于东庄头村2000余人口，可以带动东庄头村制钉等企业的经济发展。

年度目标：在规定时限内安置按进度完成项目施工。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。

绩效指标主要包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）和效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标）。

（三）调整情况。

无调整。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

为了按照统一规则和标准实施评价工作，更加准确地反映项目单位的绩效实际情况，我们将综合绩效评价级别分为4个等级。具体评价等级分类如下：

绩效评价等级分类表

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥100% | 90%-99% | 80%-89% | <80% |

（二）执行绩效监控情况。

按照项目总体目标和年度目标，制定详细可行的工作活动(项目)实施计划，并按节点推进落实，健全完善相关制度。预算批复后，我单位及时制定细化绩效目标，全力推进项目实施，配合县财政部门认真进行项目绩效监控，收集并分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。

（三）资金管理情况。

项目资金全部为省级资金，已全部到位。项目实施后，资金实际支出100%。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

认真落实上级绩效管理相关制度，细化内控制度，强化管理执行，确保严格落实到位。

（五）风险管理情况。

建立风险评估机制，成立风险评估小组，对项目活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，实施监督项目进展。

四、工作活动(项目)绩效自评情况

（一）工作活动(项目)自评组织情况。

成立了由单位主管领导任组长，单位财务科室主管任副组长财务工作人员为成员的3人工作项目自评小组，负责项目的绩效自评，确保自评工作的客观、真实、全面。

（二）工作活动(项目)评价结果。

根据相关要求，对照绩效目标和相关指标，经认真自评，该项目得分100分，属于优秀等次。

五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题。

项目施工过程中由于施工期在雨季，下雨天数较多施工期紧张，后期加大施工力量后按期交付使用。今后要提前把前期手续走完，4月初开工建设，雨季前完工。

（二）工作活动(项目)实施中改进意见及措施。

突出问题导向和结果导向，一是坚持政府领导，统一思想，进一步强化村级责任意识，支部书记负总责，两委干部具体落实，层层传导压力，强化工作合力，协调联动落实。二是健全完善工作机制，进一明确村两委职责和村级事务年度目标，实行定期调度推进制度。

（三）建议。

一是县财政部门加大对绩效预算管理改革和绩效自评相关内容学习培训，进一步各单位提升工作人员绩效评价业务水平，促进高质量财政建设。

二是提高资金执行率。按规定开展实施村级转移支付项目，加强实施部门预算编制管理工作，如有变更及时上报调整，按时按量完成资金拨付，提高预算资金的针对性和有效性。

三是严格执行资金申报，强化资金保障。规范项目申报管理，严格要求项目申报单位按规定提供申报材料、填报项目绩效目标，对不合规的项目申报材料不予受理。

四是加强绩效评价力度，提高资金使用效益根据非税收入资金项目的特点，研究制定更为科学、合理的绩效指标体系，有针对性地加强对非税收入资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。