附件5：

隆尧县双碑校区

西良后小学餐厅项目重点自评绩效报告

项目名称：西良后小学餐厅项目

项目实施单位：隆尧县双碑校区西良后小学

项目总金额：262万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长： 柴国文

评价组成员： 刘孟花、郭力辉 、樊兴章、李永福

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 单位名称：隆尧县双碑校区西良后小学

## 地址：西良后小学院内

## 性质：公益一类事业单位

## 承担的业务：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## （二）项目基本情况

项目资金数：冀财教[2021]167号/下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金/薄改与能力提升/西良后小学新建餐厅项目资金262万元。

具体项目数量：新建餐厅项目一个。

工程量与支付资金情况：2022年该项目未进行招标、资金未支付。

# 二、项目实施情况

截止2022年底已完成地勘、设计、立项、选址、规划、预算及预算评审工作。

# 三、绩效评价工作情况

（一）评价目的：

通过对西良后小学餐厅项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，提出加强项目资金支出管理建议，促进财政资金使用绩效。

促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

- （二）评价指标

- 设定双碑校区西良后小学餐厅项目重点绩效评价指标表，如下表。

- 评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国会计法》

3.《中华人民共和国教育法》

4.《财政检查工作办法》（财政部令〔2006〕32号）

5.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

6.《中共隆尧县委 隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15号）

7.《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财〔2020〕143号）

（四）评价的主要方法及等级设定

根据相关要求，评价工作将网络评价与现场评价相结合；数字资料与纸质资料评价相结合；会计资料评价与工程技术资料评价相结合。

1.在听取项目施工单位和学校项目资金领导小组各成员对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2.实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

3.综合评价。评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价等级设置为：优秀95分以上（含95分）、良好80分-94分（含80分）、合格60分-79分（含60分）、不合格（60分以下）四个等级。

《双碑校区西良后小学餐厅项目》绩效自评为0分，自评结果为不合格。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

双碑校区西良后小学餐厅项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置30分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 7.5 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得7.5分；无不得分。 | 0 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 7.5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得7.5分；否则不得分。 | 0 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 8 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。 | 0 |
|  |  | 自评报告情况 | 7 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 0 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣0.5分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 会计核算规范性 | 6 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 0 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣2分，扣完为止。 | 0 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 地上二层框架结构1栋 | 5 | 按照《项目规划方案》执行 | 0 |
|  |  | 总建筑面积1190㎡ | 5 | 按照《项目规划方案》执行 | 0 |
|  | 质量指标 | 餐厅建设标准完成率 | 5 | 按照《项目规划方案》执行 | 0 |
|  |  | 施工验收合格率 | 5 | 按照《项目规划方案》执行 | 0 |
|  | 时效指标 | 施工完成及时率 | 5 | 是否达到年度工作序时进度目标 | 0 |
|  |  | 资金到位率 | 5 | 是否达到年度工作计划目标 | 0 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 公众和师生满意度 | 10 | 按照《项目规划方案》执行 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 0 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

双碑校区西良后小学餐厅重点项目，2022年度未进行招标，致使该项目重点绩效评价指标等不能得分。

# 六、意见及建议

# 该项目资金已落实，具备招标条件，应及时进行公开招标并按照程序推进该项目及早实施。

# 隆尧县双碑校区

# 2023年3月20日