附件5：

隆尧县城关校区

德兴路小学新建项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：隆尧县城关校区德兴路小学新建项目

项目实施单位：河北省第四建筑工程有限公司

项目总金额：1500万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长：郑计春

评价组成员：郑运华  雷宪法  李戈平  李志华

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

隆尧县城关校区位于隆尧县隆尧镇东关村，为隆尧县教育局下属事业单位，宗旨和业务范围为做好辖区内各小学幼儿园管理工作。校区秉承以实施素质教育为核心，以规范管理为重点，以质量效益为主题，以学校布局调整和新课程改造为契机，坚持以人为本，促进学生教师学校全面和谐发展的办学目标，以开放、民主、和谐、发展的精神引领学校各项工作健康开展。校区积极实施“规范化、现代化、特色化”的办学管理思想，推行民主化、人性化、制度化、精细化的管理模式，把提高教育教学质量作为工作中心，把培养学生创新精神、综合素质、良好的思想品质作为重点，校区以建立高尚的师德师风和转变教育管理人员的工作作风为突破口，加快教育现代化和教育教学改革步伐，推动了学校各项工作的快速发展，为培养新世纪人才奠定了扎实的基础。

## （二）项目基本情况

## 隆尧县城关校区德兴路小学新建项目位于德兴路与隆平街交叉口，由河北省第四建筑工程有限公司于2022年6月25日中标并承建，中标价4473.08万元。本项目为EPC项目，2022年7月1日开始建设。项目占地60亩，总建筑面积12178.39平方米，建设6轨制标准小学。具体项目包括：新建综合楼为四层框架结构建筑，面积为9824.51平方米；餐厅为二层框架结构，建筑面积1939.1平方米,消防水池及泵房地上一层地下一层，建筑面积86.96平方米；看台建筑面积256平方米；门卫一建筑面积为20.74平方米，门卫二建筑面积为51.08平方米，标准操场一座，室外工程及景观绿化等。计划2023年9月1日投入使用。该项目监理单位是河北齐翔工程项目管理有限公司，合同金额515000元。截至目前共支付工程建设预付款1341.92万元，

二、项目实施情况

本项目由隆尧县限额交易系统选取勘察、设计、造价等前期咨询单位，通过公开招标的方式选取施工、监理中标单位。严格按照国家及省市县相关要求进行财务管理，执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办一切事业的方针，在单位负责人的领导下，由单位财务部门统一管理。

截至目前项目投资完成1210万元，

综合楼：地下工程完成，一层主体完成；

餐厅：地下工程完成。

消防水池及泵房：主体结构完成，地下防水完成，回填土完成，地下工程抹灰完成。

超大土坑夯填完成。

财务管理情况良好。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过对隆尧县城关校区德兴路小学新建项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目决策情况、具体实施情况，从评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强管理。

- 评价指标设定隆尧县城关校区德兴路小学新建项目重点绩效评价指标表，如下表。

## （三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》

2、《中华人民共和国会计法》

3、《中华人民共和国教育法》

4、《财政检查工作办法》（财政部令 [2006]32号）

5、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020]10号)

6、《中共隆尧县委 隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发 [2019] 15号）

7、《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财[2020]143号）

（四）评价的主要方法及等级设定

根据相关要求，评价工作将网络评价与现场评价相结合；数字资料与纸质资料评价相结合；会计资料评价与工程技术资料评价相结合。

1.在听取隆尧县城关校区对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2.实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

3.综合评价。评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价等级设置为：优秀95分以上（含95分）、良好80分-94分（含80分）、合格60分-79分（含60分）、不合格（60分以下）四个等级。

《隆尧县城关校区德兴路小学新建项目》绩效自评为 91.1分，自评结果为良好。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

隆尧县城关校区德兴路小学新建项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（30分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 7.5 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得7.5分；无不得分。 | 7.5 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 7.5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得7.5分；否则不得分。 | 7.5 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 7.5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。 | 7.5 |
|  |  | 自评报告情况 | 7.5 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 7.5 |
| “工作活动”管理（30分） | 资金管理 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 会计核算规范性 | 5 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4.1 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 5 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 10 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣2分，扣完为止。 | 8 |
| “工作活动”产出（30分） | 数量指标 | 新建建校舍面积 | 10 | 按照合作办学协议执行 | 7 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 按照《项目绩效目标》执行 | 10 |
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | 10 | 按照《项目绩效目标》执行 | 10 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 学生和学生家长满意度 | 10 | 按照《项目绩效目标》执行 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 91.1 |

## 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

隆尧县城关校区德兴路小学新建项目，由于年前疫情原因，工程进度相对缓慢，没有达到施工计划要求。2023年我们将与中标单位积极联系，认真谋划工程进度，在保证质量前提下，努力推进工程进度，争取早日竣工投入使用，造福隆尧广大学生。

## 六、意见及建议

## 我校区虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，但由于客观原因，年前项目推进不够顺利，在今后的工作中我们将狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校区的教学工作更加满意。

# 隆尧县城关校区

# 2023年3月20日