附件5：

隆尧县中小学厕所改造项目（小学）项目

自评绩效报告

项 目 名 称：隆尧县中小学厕所改造项目（小学）

项目实施单位：隆尧县教育局

项目总金额：253.966128万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长：殷树峰

评价组成员：张文峰 郭军峰 刘志峰

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 该项目涉及隆尧县107所中小学。

## （二）项目基本情况

# 对全县107所中小学进行厕所升级改造。其中新建39所，改建68所，总面积11263平方米，总投资2042万元。2020年2月起，隆尧县全面启动中小学厕所改造工程，8月份全部竣工并投入使用，提前一年完成中小学厕所改造任务，实现水冲厕所全覆盖。

# 二、项目实施情况

在疫情防控期间，突破种种困难，并聘请专业设计单位对全县107所中小学厕所逐一进行现场勘察，严格按水冲厕所标准进行规范设计，实行“一校一案”“一厕一图”。为赶进度，每天督促设计单位和工程预算编制单位加班加点，白天勘察，晚上绘图，设计一批，造价一批，为尽快开工建设奠定基础，2020年 9月1日开学前107所厕所改造工作全部完成并投入使用。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的：促进工作正常开展

## （二）评价指标：设置产出、效益、满意度、执行率4个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度、执行率9个二级指标；并根据二级指标细化为11个三级指标。

## （三）评价的主要方法及等级设定

根据相关要求，评价工作将网络评价与现场评价相结合；数字资料与纸质资料评价相结合；会计资料评价与工程技术资料评价相结合。

1.在听取项目负责人对实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2.实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

3.综合评价。评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价等级设置为：优秀95分以上（含95分）、良好80分-94分（含80分）、合格60分-79分（含60分）、不合格（60分以下）四个等级。

《隆尧县中小学厕所改造项目（小学）项目》绩效自评为98分，自评结果为优。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

隆尧县中小学厕所改造项目（小学）项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（*分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。 | 5 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得1分；否则不得分。 | 5 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 10 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。 | 10 |
|  |  | 自评报告情况 | 10 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 10 |
| “工作活动”管理（*分） | 资金管理 | 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 会计核算规范性 | 6 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”产出（*分） | 数量指标 | 总建筑面积 | 10 | 11263平方米 | 10 |
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 10 | - 合国家标准 | 10 |
|  | 时效指标 | 2020年5月--2020年9月底 | 10 | 按时完成 | 10 |
|  | 满意度 | 学生、教师、家长、管理人员满意 | 10 | 满意 | 9 |
| “工作活动”效果（*分） |  |  | 100 |  | 99 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分。厕所改造标准有待提高，个别学校厕所设计不够合理，需要进一步改进。

# 六、意见及建议

项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让项目资金做到专款专用，更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对学校教育工作更加满意。

# 2023年3月15日