附件5：

下达专项债券/隆尧县职业

技术教育中心教科研研发中心项目

重点自评绩效报告

项 目 名 称：隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心

项目实施单位：隆尧县职业技术教育中心

项目总金额：1477.5724 万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长： 李现国

评价组成员：卫路周 田立方 韩丽梅 杨凌军 刘敬敏 齐军毅

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

隆尧县职业技术教育中心位于隆尧县城康庄路593号，始建于1983年，学校占地面积8.3万平方米，建筑面积6.08万平方米。是一所容技能培训、职业中专、职业高中于一身，集教学、科研、科技推广为一体的多功能综合性国家级公办重点中等职业学校。

## （二）项目基本情况

为了推进职业教育的创新发展，进一步提升职教中心教学、教研、实训水平，提高办学质量，更好服务县域经济，拟在学校内建“隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心”项目。该项目南北长60米，东西长27米，宽11米，呈L型，占地面积860平方米，总建筑面积4295.3平方米，设计为五层框架结构。主要包括教室、办公室、电子电器应用与维修专业实训室等。电子电器应用与维修专业实训室设备配置主要包括标准PLC与电梯控制、家电维修实训、制冷与空调电气实训、传感器与检测技术、单片机器人等。

# 二、项目实施情况

隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心项目于2021年10月25日取得 《隆尧县行政审批局关于隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（隆批投资[2021]299号）。该项目2022年初预算安排专项债券资金1477.5724万元。项目完工后，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。

隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心项目资金的使用严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理暂行条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

# 三、绩效评价工作情况

（一）总目标：该项目以职业教育为抓手，深度结合理论与实践的创新 人才培养。重点研究产教融合模式下的学科与教学课程建设， 促进未来技术发展、产业变革与教育深度融合，为创新型产 业人才培养体系的建设提供支持，并面向不同培养对象和阶 段的教学课程资源支持多种人才培养模式。

（二）年度目标：隆尧县职业技术教育中心教科研研发项目截止2022年年底已完成支付工程款1477.5724万元。该项目分工程和设备购置两部分，项目的实施提高了学生就业能力，加快 区域和行业高技能紧缺人才培养，全面提升教学质量和综合办学水平，从而实现可持续发展

（三）绩效指标设定情况：

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心楼一栋，建筑面积4295.3平米。专用设备购置一套。

（2）质量指标：建筑，购置均符合采购质量标准均符合国家相关规定和合同约定。

（3）时效指标：建筑、购置均按双方合同约定按时完工、交货并验收。

（4）成本指标：共计1477.5724万元

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：隆尧县职业技术教育中心教科研研发项目促进了经济发展提升了办学条件

（2）社会效益：有效改善了办学条件，促进了教学和学校整体工作稳步发展，为学校师生提供了更好的服务。

（3）生态效益：改善了学校校园环境，提升了教学质量。

（4）可持续影响：全面提升教学质量和综合 办学水平，从而实现可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析：教科研研发中心符合合双方合同约定和国家有关政策，经学校验收并投入使用后深受全体师生的一致好评。

## （四）评价的主要方法及等级设定

根据相关要求，评价工作将网络评价与现场评价相结合；数字资料与纸质资料评价相结合；会计资料评价与工程技术资料评价相结合。

1.在听取隆尧县教科研研发中心项目负责人对实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

2.实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

3.综合评价。评价组在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

4.评价等级设置为：优秀95分以上（含95分）、良好80分-94分（含80分）、合格60分-79分（含60分）、不合格（60分以下）四个等级。

《隆尧县职业技术教育中心教科研研发项目项目》绩效自评为100分，自评结果为优。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

智慧校园项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（*分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。 | 5 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得1分；否则不得分。 | 5 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 10 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分,扣完为止。 | 10 |
|  |  | 自评报告情况 | 10 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 10 |
| “工作活动”管理（*分） | 资金管理 | 预算调整率 | 6 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 会计核算规范性 | 6 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  |  | 管理制度健全性 | 6 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”产出（*分） | 数量指标 | - 总建筑面积 | - 5 | 4295.3平方米 | 5 |
|  |  | - 专用设备购置 | - 5 | - 1套 | 5 |
|  | 质量指标 | - 购入工程及购置产品合格率 | - 10 | - 合国家标准 | 10 |
|  | 时效指标 | - 2022年1月--2022年12月底 | - 10 | - 按时完成 | 10 |
| “工作活动”效果（*分） | 满意度 | - 学生、教师、家长、管理人员满意 | - 10 | - 满意 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

- 六、意见及建议

我校在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让项目资金做到专款专用，更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。

# 2023年3月16日