附件5：

隆尧县融媒体中心

“科普公园、消防主题公园、平安建设公园”项目重点自评绩效报告

项 目 名 称：科普公园、消防主题公园、平安建设公园项目

项目实施单位：隆尧县融媒体中心

项目总金额：46.88万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长： 李旭

评价组成员： 张运峰、李博、赵欣、张顺霞

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 隆尧县融媒体中心位于隆尧县康庄路583号，属于全额事业单位，主要职责是：

1、开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传县委和县政府工作安排；

2、负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；

3、开展综合服务，向基层干部提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建党委政府和人民群众沟通桥梁；

4、强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

## （二）项目基本情况

“科普公园、消防主题公园、平安建设公园”项目主要是在金隆路与象城街公园节点、柴荣广场公园、任敖公园三个主城区公园原有基础上增加以科普、消防、平安建设为主题的宣传栏及标识牌等，宣传与群众生活息息相关的防火常识；有效地向全县群众普及科技创新、科学生活等领域知识，提高全民素质；切实提高群众安全感，全面改善人居环境，使人们的身心更健康，精力更充沛，创造力更旺盛，必将促进社会文明，经济繁荣。项目年初预算资金47.08万元，中标价46.88万元。项目于2022年9月初完工并验收合格，已支付资金46.88万元。

# 二、项目实施情况

此项目采购方式为公开招标，于2022年3月10日发布政府采购意向，2022年6月21日发布招标公告，2022年7月26日开标，2022年8月3日签订采购合同并进行合同备案，2022年9月初项目完工验收并付款。

- 在金隆路与象城街公园节点建设科普公园，增加科普宣传栏、标识等，有效地向全县群众普及科技创新、科学生活等领域知识，提高全民科学素质；

- 在柴荣广场公园建设以消防为主题的宣传栏、火灾案例警示区、消防卡通提示牌等与群众生活息息相关的防火常识，涵盖消防器材使用方法、家庭灭火常识、火场逃生技巧等多方面内容；

- 在任敖公园建设以“平安隆尧”为主题宣传栏，切实提高群众安全感。定期对预算绩效目标进行监控，并对预算项目资金设置台账，进行专门管理。

三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

为进一步提高财政资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

- 评价指标

## 1、设置方面，包括项目立项情况、绩效自评情况；

## 2、管理方面，包括资金管理、项目管理；

## 3、产出方面，包括数量、质量和时效；

## 4、效果方面，包括履职效益，社会公众或服务对象满意度。

## （三）评价依据

成立绩效自评小组，实施询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

## （四）评价的主要方法及等级设定

# 绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四个等级：90分（含90分）以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

“科普公园、消防主题公园、平安建设公园”项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 5 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。 | 5 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 5 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。 | 5 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 5 |
|  |  | 自评报告情况 | 5 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”管理（25分） | 资金管理 | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 会计核算规范性 | 5 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 5 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 管理制度健全性 | 5 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（45分） | 数量指标 | 主题公园数量 | 15 | 建设主题公园数量 | 15 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 达标率 | 15 | 建设公园达标率 | 15 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 15 | 建设公园任务完成及时率 | 15 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 服务群众满意程度 | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

无

# 六、意见及建议

(1)量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制；加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力 。

(2) 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

# 2023年3月14日