附件5：

隆尧县农业农村局

2022年农村厕所改造补助项目

重点自评绩效报告

项 目 名 称：   隆尧县2022年农村厕所改造补助项目

项目实施单位：                   隆尧县农业农村局

项目总金额：               233万元

评 价 年 度：                 2022年度

评价组组长：      李现国

评价组成员：      韩现华、李青

## 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 项目单位为隆尧县农业农村局，地址隆尧县德仁路4号。行政事业单位。承担2022年农村厕所改造补助项目。

## （二）项目基本情况

## 本项目资金233万元，具体项目1个，工程量为2022年公厕建设任务138座。资金已全部支付到位。

## 二、项目实施情况

## 隆尧县2022年公厕建设任务为138座。农村公厕改厕模式为三格化粪池无害化卫生厕所，严格对照国家《农村公共厕所建设与管理规范》（GB/T38353-2019），落实上级对农村公厕建设要求，旅游景区内的村庄，一般按照一类公厕标准建设；乡镇所在地、农村新型社区、易地扶贫搬迁安置区等的村庄，一般按照二类公厕标准建设；其他村庄，一般按照三类公厕标准建设。根据实际需求确定男女厕位比例和数量。隆尧县农村公厕每座需要建设资金8万元，按照《2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金项目实施方案》要求，省级安排补助资金每座农村公厕10000元，县级安排补助资金每座农村公厕25000元，不足部分由乡村自筹。隆尧县农村厕所改造补助项目由各乡镇负责实施。隆尧县已于2021年8月16日印发了《隆尧县农村公厕长效管护实施方案》，已建公厕已经全部按照要求建立了长效管护机制。2022年农村公厕建设施工的同时建立长效管护机制。

## 本项目共需资金1104万元，其中省级资金138万元，自筹资金966万元。

## 项目建设内容：建设农村公厕138座。

## 建设地点：全县12个乡镇。

## 建设标准：达到验收标准。

## 进度安排：4月份完成公厕选址以及施工前准备工作。5-6月，各乡（镇）组织开展集中施工，7月完工以后组织验收，2022年12月底完成资金拨付。

## 责任单位：隆尧县农业农村局。

## 项目责任人和监管人：项目责任人为王胜利；监管人郑晓兰。

## 资金投入和筹集方式：本项目共改造建设农村公厕138座，按每座公厕需8万元共需资金1104万元。其中使用省级投资每座农村公厕补助1万元计138万元，自筹资金966万元。2022年农村厕所改造补助项目省级投资233万元用于138座农村公厕补助后，剩余的95万元统筹用于2022年农村公厕改造建设。

## 专项资金补助对象：全县2022年农村公厕改造建设的乡村。

## 补助标准：每座农村公厕改造建设补助3.5万元。

## 补助方式：在农村公厕改造建设开工后，由乡镇向县人居办提交补助申请并附公厕开工证明材料，县人居办核实属实后，将省级投资按每座农村公厕改造建设补助1万元和县财政统筹安排的补助资金每座农村公厕改造建设补助2.5万元拨付到乡镇财政账户用于2022年度农村公厕改造建设。超过任务数改造建设的农村公厕，暂由县财政安排资金予以补助，补助标准和方式同上。

## 目前全县138座公厕已经建设完成，验收合格，资金已拨付到位。

## 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

## （二）评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

## （三）评价依据

## 依据:《隆尧县2022年农村厕所改造补助项目实施方案》。

## （四）评价的主要方法及等级设定

## 绩效评价想、采取自评的方式，结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 四、绩效评价指标体系及得分情况

| 隆尧县2022年农村厕所改造补助项目 财政重点绩效评价指标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 |  |  | 20 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 本项目验收标准 |  |  | 20 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
|  |  | 指标3 |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 支付时限 |  |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 群众满意度 |  |  | 10 |
|  |  | 指标2 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

本项目完成了所有绩效目标，无扣分项。

# 六、意见及建议

无。

2023年3月14日