附件5：

隆尧县农业农村局2022年高标准农田建设项目  重点自评绩效报告

项 目 名 称：2022年高标准农田建设项目

项目实施单位：农业农村局

项目总金额：658 万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长：  李现国

评价组成员：        李军锋、李青

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

## 项目单位为隆尧县农业农村局，地址隆尧县德仁路4号。行政事业单位。承担2022年高标准农田建设项目。

## （二）项目基本情况

项目区位于隆尧县东良镇泽畔村、北楼乡西曲村、尹村镇西候村、牛家桥乡北吴町村等四个行政村，项目总投资2694万元，其中：中央财政资金2036万元，省级配套资金658万元。

项目设计主要建设内容：土壤改良2000亩；新建农用井台450个，埋设防渗管道161公里，配小白龙（聚乙烯白水带）19.1公里；新建田间机耕道路19.5公里，修建作业通道320座；农田防护林植树5300株；10kv高压输电线路5公里，低压地埋线缆15公里，新增100KVA变压器53台。658万元资金已未支付。

# 二、项目实施情况

（一）计划制定和落实情况。

按照省农业农村厅批复项目计划完成建设任务

（二）执行绩效监控情况。

项目严格按照各级农业农村部门制定的农田治理项目管理要求进行规范管理。一是严格按照立项办法，规范项目库管理，坚持竞争立项；二是严格项目公示制度；三是严格实行招标制度；四是严格坚持工程建设高标准、高质量；五是实施工程监理制；六是明确工程产权和责任主体；七是严格资金管理，严格执行报账制和质量保证金制，保证资金专款专用。

（三）资金管理情况。

资金的使用和管理严格按照河北省财政厅、河北省农业农村厅《河北省农田建设补助资金管理实施细则》（冀财规[2019]28号）文件精神执行，规范财政资金报账程序。高标准农田建设工程建设所需的大宗物资必须通过招标采购，工程的施工要通过招投标确定施工单位。实施中县农业农村局与中标单位要签订物资采购合同和工程施工合同，工程施工中工程监理人员要现场实施监理，县农业农村局有关人员随时监督、检查，发现问题及时解决，确保工程建设质量达到设计要求标准。工程完工后由县农业农村局牵头，组织项目设计单位、项目监理人员、施工单位技术人员组成验收组，对项目进行了自验，验收合格后，施工单位方可办理报帐手续。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

- 评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

- 评价依据

依据河北省财政厅、河北省农业农村厅《河北省农田建设补助资金管理实施细则》（冀财规[2019]28号）

## （四）评价的主要方法及等级设定

## 绩效评价想、采取自评的方式，结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

2022年高标准农田建设项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得2分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣1分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣2分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 20 | 完成任务得分 | 20 |
|  | 质量指标 | 工程寿命 | 20 | 项目工程使用寿命大于15年 | 20 |
|  | 时效指标 | 预算执行率 | 10 |  | 0 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 受益群众满意率 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 90 |

# 五、评价分析

# 该项目为跨年度项目，在资金支付过程中，优先支付中央资金，资金预算执行率项扣分。

# 六、意见及建议

无

# 2023年3月15日