附件5：

隆尧县农业农村局单位

鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设项目

重点自评绩效报告

项 目 名 称：鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设项目

项目实施单位：隆尧县农业农村局单位

项目总金额：100万元

评 价 年 度：2022年度

评价组组长：  李现国

评价组成员：   董景泉、梁晓峰、李青

# 一、项目概况

## （一）项目单位基本情况

邢台东恒农贸市场服务有限公司位于隆尧县南环工业园区西侧东河村村南，距离石家庄100公里，距离京津不到400公里。邢台东恒农贸市场服务有限公司创建于2003年，是我县唯一的一家集鲜活农产品销售储运、鲜花苗木交易平台，公司总占地90余亩，现拥有固定资产3900万元，商铺900余间，带动就业岗位2100多个，入驻商户700多家其中（生熟肉食100余家、蔬菜干鲜果品160多家、粮油食品90余家，调料水产80余家、特色餐饮50多家、日杂百货服装鞋类及鲜花苗木90多家）。各类后勤保障设施（变压器、输电线路、供排水、消防环卫、安防监控）500多套，广场、街道30多亩，该市场是供应县城和周边乡镇民生保供基地，是全县最大的农贸市场。

## （二）项目基本情况

项目计划总投入约330万元左右，建设≥1200吨农产品仓储保鲜冷链设施及配套设施，预计项目奖补资金不超100万元。

# 二、项目实施情况

项目还未实施。该市场目前没有一座冷库设施，只有商户自建小型冷藏室，严重制约市场的发展和报供能力。同时因该市场没有土地手续，属违法占地，无法在市场建设规模性冷库。为做好京津、我省大中城市、县城鲜活农产品日常供应和应急保供能力，年初经市场申请，计划申请使用省资金100万元在距该市场3公里处，利用一座长83.5米、宽17.2米、高5米的闲置仓库，建设一座≥1200吨仓储能力的低温冷藏库。今年5月，为加快市场的建设，县政府拟将该土地通过招拍挂将该90亩土地用于市场建设，现土地前期手续已经完成，拟近期完成土地招拍挂。

该市场在即将有建设用地可以建冷库的情况下，建设主体从经济、实用、就近有利于市场发展情况下变更了建设地点，将原计划3公里外建设地点更改在市场建设，致使该项目目前无法开工。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）评价目的

## 通过对项目实施全过程的评价，看项目是否完成了既定的实施目标。

## （二）评价指标

## 评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

## （三）评价依据

## 邢台市农业农村局（邢农财发〔2022〕7号）通知和《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目（鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设方案）实施方案》（冀农财发〔2022〕5号）精神，制定《河北省2022年省级财政提前下达农业转移支付项目（鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设方案）实施方案》，结合走访调查。

## （四）评价的主要方法及等级设定

# 四、绩效评价指标体系及得分情况

鲜活农产品应急保供冷藏保鲜设施建设项目重点绩效评价指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  |  |
| “工作活动”设置（20分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 6 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。 | 6 |
|  |  | 项目活动与职责相关性 | 4 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。 | 4 |
|  | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 4 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分,扣完为止。 | 4 |
|  |  | 自评报告情况 | 6 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
| “工作活动”管理（20分） | 资金管理 | 预算调整率 | 4 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 会计核算规范性 | 4 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | 4 |
|  | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 4 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 管理制度健全性 | 4 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。 | 4 |
| “工作活动”产出（50分） | 数量指标 | 支持1个农贸市场建设仓储设施 | 10 |  | 10 |
|  | 质量指标 | 建设库容量1200吨以上 | 10 |  | 8 |
|  | 成本指标 | 预算安排资金 | 10 |  | 9 |
|  | 经济效益指标 | 提升市场农产品保供能力 | 5 | 增加市场对全县菜篮子保供能力 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 鲜活农产品损耗 | 5 | 降低农产品减损10%以上 | 5 |
|  | 时效指标 | 完成率 | 5 |  | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 5 |  | 0 |
| “工作活动”效果（10分） | 满意度 | 群众满意率 | 10 | 受益群众满意率 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  | 88 |

# 五、评价分析

## （一）主要扣分事项及原因分析

# 实施主体从有利于市场发展的考虑，变更了建设地点，是项目未能按时实施的主要原因。

# 六、意见及建议

# 下一步，将加大督导协调力度，与县自然资源规划局沟通，早日完成土地手续，力争尽快开工建设。

# 2023年3月9日